Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: Образовательная игра по информационной безопасности «Patronum»

по дисциплине: Проектный практикум

Команда: «Битый пиксель»
1С22S.IS.23

Екатеринбург

2022

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

КОМАНДА	4

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ	5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ	9

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ	10

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ	11

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ И К MVP	12

СТЕК ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	13

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ	14

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	19

ВВЕДЕНИЕ

Интернет — это фундаментальный ресурс, который предоставляет взрослым и детям возможность для обучения, развития и общения. Однако развитые интернет-технологии являются не только благом, но и демонстрируют очевидные угрозы безопасности несовершеннолетнего. Зачастую ребенок не знает, что Интернет может негативно сказаться на его моральных ценностях и поведении.

Актуальность данной работы заключается в том, что, находясь в виртуальном пространстве, подростки неизбежно сталкиваются с комплексом киберугроз, среди которых можно отметить вредоносные программные обеспечения, интернет-мошенничество, оскорбление и преследование в сети «Интернет» («кибербуллинг»), контакты с нежелательными людьми, угроза со стороны интернет-хулиганов, нежелательные для просмотра или использований материалы. Доверительный характер подростков делает их идеальными мишенями для преступлений.

В Следственного комитет Российской Федерации регулярно поступают сообщения о преступных посягательствах, совершенных в информационно-телекоммуникационной сети в отношении несовершеннолетних разной категории, в том числе преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, развратных действиях сексуального характера, нарушениях неприкосновенности частной жизни и иные.

Целью данной работы является разработка игры, которая научит подростков распознавать опасности в сфере информационных технологий и защищать себя от них.

Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:

- Проанализировать целевую аудиторию;

- Изучить правила безопасности в сети Интернет;

- Продумать и разработать дизайн игры;

- Определить познавательные и интересные мини-игры и на их основе создать игру.

КОМАНДА

Тимлид, аналитик: Трефелова Алина Николаевна РИ-110944

Программист: Садыков Денис Разилевич РИ-110946

Дизайнер: Колин Арсений Витальевич РИ-110943

Игра

Карточка проекта

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Для определения целевой аудитории был использован метод анкетирования. Этот метод дает возможность установить общие взгляды, мнения людей по тем или иным вопросам.

У данного метода есть ряд плюсов по сравнению с другими формами опросов:

- оперативность в получении результатов;

- минимальные трудозатраты в подготовке, проведении и обработке результатов исследования;

- беспристрастность к личности опрашиваемого;

- отсутствие необходимости в обучении интервьюера;

- отсутствие особенных требований к человеку, проводящему опрос.

Таким образом, мы провели тестирование подростков от 14 до 18 лет на знание правил информационной безопасности.  В ходе исследование выяснилось, что более 50% получили оценку неудовлетворительно или плохо (Рисунок 1).

| Качество освоения программы, % | Уровень достижений |
| --- | --- |
| 90-100 | Отлично |
| 66-89 | Удовлетворительно |
| 50-65 | Неудовлетворительно |
| Меньше 50 | Плохо |
| Prepared by: Trefelova Alina Таблица 1. |  |

Для оценки ответов была использована оценочная шкала, которую обычно используют в школах (Таблица 1).

Также был проведен опрос аудитории на актуальность подобной игры и заинтересованность в ней. Более 80% опрошенных дали положительный ответ на оба вопроса (Рисунок 2).

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Название проекта: Образовательная игра по информационной безопасности «Patronum»

Руководитель проекта: Васина Вероника Николаевна

Таблица 2 – Календарный план проекта

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта (недели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Инициирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выбор идеи проекта | Вся команда | 2 недели | 16.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Формирование команды проекта | Вся команда | 2 недели | 16.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Выбор руководителя |  | 1 неделя | 2.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Определение проблемы | Трефелова А. Н. | 1 неделя | 2.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выявление целевой аудитории | Трефелова А. Н. | 2 недели | 9.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Определение платформы и стека для продукта | Садыков Д. Р. | 1 неделя | 9.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Формулирование требований к MVP продукта | Трефелова А. Н. | 1 неделя | 16.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Формулирование требований к продукту | Трефелова А. Н. | 1 неделя | 16.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Анализ аналогов | Трефелова А. Н. | 1 неделя | 23.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Определение задач | Трефелова А. Н. | 1 неделя | 30.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Написание сценария | Вся команда | 2 недели | 13.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Определение общего стиля игры | Колин А. В. | 1 неделя | 11.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Создание макетов | Колин А. В. | 1 неделя | 11.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проработка дизайна | Колин А. В. | 4 недели | 13.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Определение всех мини-игр и вариантов развилок | Вся команда | 2 недели | 20.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание главного экрана | Садыков Д. Р. | 1 неделя | 20.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Добавление настроек | Садыков Д. Р. | 1 неделя | 20.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание основных глав и развилок | Садыков Д. Р. | 2 недели | 27.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Добавление мини-игр | Садыков Д. Р. | 3 недели | 4.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Тестирование приложения | Садыков Д. Р. | 1 неделя | 18.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Написание отчета | Трефелова А. Н. | 2 недели | 25.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Оформление презентации | Колин А. В. | 3 недели | 18.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Защита проекта | Вся команда |  | 1.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Мы воспользовались двумя эффективными способами выявления основных проблем потребителя:

- Провели опрос, по итогу которого выяснили, что большинство из опрошенных плохо знают правила информационной безопасности, но хотели бы в игровой форме научиться защищать себя;

- Проанализировали конкурентов;

Рассмотрев и обобщив данную информацию, мы выявили проблему – неосведомленность подростков об опасностях, с которыми они могут столкнуться в информационном пространстве, и недостаточное количество знаний для того, чтобы защитить себя.

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

Был проведен опрос среди подростков, вследствие чего была выявлена проблема киберпреступлений в отношении несовершеннолетних. Это вызвано такими причинами, как:

- Родители развивают доверие к взрослым и приучают ребенка к мысли, что старших нужно слушать, т. к. они умнее и обо всём знают лучше;

- Отсутствие жизненного опыта;

- Чрезмерное доверие к интернету.

Чтобы минимизировать количество совершенных преступлений, можно поступать так:

- Ограничить время пребывания ребенка в Интернете;

- Установить родительский контроль, следить за контентом, получаемым подростком;

- Научить подрастающее поколение самому распознавать признаки опасности и правила поведения в таких случаях, а также рассказать о предупредительных мерах.

Однако далеко не каждый подросток согласен на вторжение в его личное пространство и ограничения. Для таких людей самым верным выбором будет обучить ребенка, вместо того чтобы создавать конфликтные ситуации.

Таким образом, были рассмотрены подходы к решению выявленной проблемы и выбран наиболее универсальный и неконфликтный вариант.

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

Мы обнаружили четыре прямых конкурента с аналогичной целью на аналогичном рынке.

Аналоги:

- Образовательная игра от Trend Micro “Защити свои данные”;

- Образовательная игра “Play Interland”;

- Образовательный проект Урок Цифры;

|  | Доступность | Поддержка русского языка | Дизайн | Эффективность в обучении | Аудитория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Защити свои данные” | В свободном доступе | Нет | Современный и оригинальный | Много полезной информации для представителей различных продуктов (приложений, сайтов и т.п.), но не для обычных пользователей | Разработчики |
| “Play Interland” | В свободном доступе | Нет | Современный и приятный для аудитории | Упоминает угрозы, но не более. Не эффективна | Подростки |
| Урок цифры | В свободном доступе | Да | Интуитивно-понятный | Нацелен на обучение, однако, проводится в формате лекций | Подростки |
| Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) | Нет в свободном доступе. Покупается для компаний | Да | Устаревший | С момента выхода (2013 г.) обучение прошло во многих странах по всему миру. Многие эксперты говорят об эффективности проекта | Руководители бизнес-подразделений, сотрудники IT-отделов и линейные руководители. |
| "Patronum" | В свободном доступе | Да | Современный, интуитивно-понятный | Нацелен на обучение, в игровой форме игрок узнаёт как об опасностях, так и способах защиты | Подростки |
| Таблица 3. Prepared by: Trefelova Alina |  |  |  |  |  |

- Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ И К MVP

Игра в жанре “текстовый квест”, которая в формате мини-игр раскрывает игрокам подстерегающие их угрозы и рассказывает о способах защиты от них.

Требования к функциональным характеристикам

Программы должна обладать следующим функционалом:

а) графический функционал:

- выбор разрешения экрана;

- выбор полноэкранного или оконного режима.

б) звуковой функционал:

- регулировка общей громкости;

- регулировка громкости музыки;

- регулировка громкости внутриигровых звуков.

в) внутриигровой функционал:

- система накопления очков;

- система взаимодействия игровых объектов;

- интерфейс пользователя.

г) переходные сцены (вступительная, финальная, экран загрузки);

д) главное меню;

е) графический интерфейс пользователя.

СТЕК ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Платформа для аналитики проекта - Microsoft Office 365.

Платформа для создания дизайна – Figma.

Платформа для разработки продукта – Ren’Py.

Платформа для создания итоговой презентации проекта – Canva.

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

- Прототипы персонажей

- Прототипы одной из сцен игры

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ

Алгоритм разработки игры:

- Были определены мини-игры и подходящие для них ситуации;

- Создано главное меню и маскот-помощник «Битый пиксель»;

- Создано несколько сцен. Каждая сцена – некий уровень, который погружает игрока в выдуманную ситуацию и анализирует, как тот реагирует на ту или иную опасность;

- Игроку задаются вопросы:

- В случае правильного ответа маскот похвалит игрока и расскажет, почему этот выбор был верным;

- В случае неправильного ответа маскот скажет, что выбор неверен и подскажет, как же правильно поступать в сложившейся ситуации;

- Создана система накопления очков, которая обновляется после каждого заданного вопроса;

- В конце каждого уровня игроку демонстрируется, сколько очков из максимального количество, возможного на данном уровне, он собрал.

Алгоритм работы игры:

- Начать игру с помощью соответствующей кнопки;

- В открывшейся сцене прочитать описание ситуации;

- Подумать над вариантами ответа на каждый из поставленных вопросов, используя подсказки маскота;

- Выбрать верный на взгляд игрока вариант;

- Повторять пункты c, d до завершения уровня;

- Проанализировать свои результаты - количество правильных ответов;

- В случае неудовлетворения результатами – переиграть уровень, иначе открыть новый.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные вопросы в рамках данной проектной работы, являются основными при создании образовательной игры по теме «Информационная безопасность». Приведены определенные правила и принципы, которые позволят в дальнейшем правильно сопровождать, поддерживать, и грамотно разрабатывать новый функционал для данной разработки.

Основные технические решения, которые были предложены в данной проектной работе, включают в себя следующие аспекты:

- Платформа для аналитики проекта - Microsoft Office 365 - программный продукт от компании Microsoft, объединяющий набор веб сервисов. Набор предоставляет доступ к различным программам и услуга на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, функционалу для общения и управления документами;

- Платформа для создания дизайна – Figma – онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени;

- Платформа для разработки продукта – Ren’Py – бесплатный, свободный и открытый игровой движок для создания как некоммерческих, так и коммерческих визуальных романов в 2D графике;

- Платформа для создания итоговой презентации проекта – Canva – кроссплатформенный сервис для графического дизайна, основанный в 2013 году.

Кроме вышеупомянутых технических решений, позволяющих разработать и доработать функционал игры, в проектной работе затрагиваются обязательные вопросы эффективной работоспособности новых компонентов. А именно вопросы качественных показателей и масштабируемости решений, вопросы тестирования.

В итоге представлен эффективный продукт, позволяющий потребителю:

- Столкнуться с поджидающими опасностями в игровом мире, узнать больше о киберпреступниках и схемах их действий;

- Изучить правила защиты в информационном пространстве, а также предупредительные меры, позволяющие избегать вышеупомянутые опасности;

- На практике закрепить полученные знания и умения.

К недостаткам можно отнести рассмотрение только одной платформы для разработки игры и только определенный набор мини-игр, однако, используя предложенный подход можно быстро адаптировать разрабатываемый функционал в различные архитектурные решения.

Целью данной работы являлась разработка игры, которая научит подростков распознавать опасности в сфере информационных технологий и защищать себя от них.

Исходя из поставленной цели, в работе были определены следующие задачи:

- Проанализировать целевую аудиторию;

- Изучить правила безопасности в сети Интернет;

- Продумать и разработать дизайн игры;

- Определить познавательные и интересные мини-игры и на их основе создать игру.

Таким образом, все цели и задачи, поставленные вначале написания данной проектной работы, были полностью выполнены и освещены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алферьева Т.И., Васина В.Н., Шадрин Д.Б. Методические рекомендации для подготовки и оформления выпускных квалификационных работ - 2019.

- Официальный сайт АО «Лаборатория Касперского» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/kids-guidelines

- Официальный сайт RB.RU [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rb.ru/longread/cyber-children/